DOCUMENTACIÓN DE STAKEHOLDERS

E-Match

Documento de Gestión — Proyecto APT

# 1. Introducción

Este documento identifica a las personas, grupos y organizaciones que influyen, aportan o se ven afectadas por el proyecto E-Match, describiendo su interés, su nivel de influencia sobre el proyecto y la estrategia de gestión definida para cada uno. La identificación de stakeholders permite alinear expectativas y definir responsabilidades tempranamente, tal como lo exige el marco de mínimos del proyecto de título.

# 2. Registro de Stakeholders

| Stakeholder | Tipo | Interés / Expectativa | Influencia | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demis Cuesta | Interno | Desarrollar y aprobar el Proyecto APT; aplicar su experiencia profesional en integraciones de e-commerce | Alta | Gestionar de cerca |
| José Landeros | Interno | Desarrollar y aprobar el Proyecto APT; aplicar su experiencia en IA y machine learning | Alta | Gestionar de cerca |
| Docente / comisión evaluadora | Externo | Evaluar el cumplimiento de la rúbrica, la factibilidad y la calidad técnica del proyecto | Alta | Gestionar de cerca; informar avances en cada hito de evaluación |
| DuocUC (institución) | Externo | Resguardar normativa de propiedad intelectual y estándares académicos del Proyecto APT | Alta | Mantener satisfecho; cumplir requisitos formales de la asignatura |
| Emprendedores (usuarios finales) | Externo | Recibir orientación clara y confiable para decidir su canal de venta y plataforma | Media | Mantener informado; validar el diseño mediante encuesta exploratoria y piloto |
| Encanto de Cera / ECer (piloto) | Externo | Validar si la recomendación del sistema es útil para un negocio real | Media-Alta | Gestionar de cerca durante la etapa de piloto (Incremento 10) |
| Agencias de desarrollo / consultoría | Externo | Recibir leads calificados de emprendedores; eventual ingreso por membresía futura | Media | Mantener informado; incorporación mediante curación manual en el MVP |
| Plataformas de e-commerce (Shopify, Jumpseller, WooCommerce, Tienda Nube) | Externo | No tienen relación formal aún; posible interés futuro como programas de afiliados | Media | Monitorear; formalizar registro en programas de afiliados |
| Transportistas (Blue Express, Starken, Chilexpress) | Externo | No tienen relación formal aún; posible acuerdo de referidos a futuro | Media-Alta | Monitorear con cuidado, dado el vínculo laboral de Demis Cuesta con Blue Express (ver salvaguarda de integridad, RNF-13) |
| Proveedor de IA generativa (Google Gemini / Groq) | Externo | Ninguno directo; relación de consumo de servicio bajo capa gratuita | Alta | Monitorear disponibilidad y cuotas de uso |
| Sercotec | Externo | Ninguna relación formal; el Canvas generado por el sistema se alinea a su estándar de postulación | Baja | Monitorear; posible vínculo formal en una fase futura |

# 3. Matriz de Poder e Interés

Los stakeholders se agrupan según su nivel de influencia sobre el proyecto (poder) y su nivel de interés en su resultado, siguiendo el modelo clásico de gestión de stakeholders (Mendelow).

## 3.1 Gestionar de cerca (alto poder, alto interés)

- Demis Cuesta, José Landeros (equipo del proyecto)

- Docente / comisión evaluadora

- Encanto de Cera / ECer (durante la etapa de piloto)

## 3.2 Mantener satisfecho (alto poder, interés variable)

- DuocUC (institución) — normativa y estándares académicos

- Transportistas, en particular Blue Express — por el vínculo laboral de Demis Cuesta y la necesidad de evitar cualquier percepción de conflicto de interés

- Proveedor de IA generativa — disponibilidad del servicio es crítica para el funcionamiento del sistema

## 3.3 Mantener informado (interés alto, poder limitado sobre el proyecto)

- Emprendedores (usuarios finales)

- Agencias de desarrollo y consultoría

## 3.4 Monitorear (poder e interés bajo en esta etapa)

- Plataformas de e-commerce (Shopify, Jumpseller, WooCommerce, Tienda Nube)

- Sercotec

# 4. Notas de gestión relevantes

El vínculo laboral de Demis Cuesta con Blue Express constituye un caso particular de gestión de stakeholders: si bien aporta una ventaja de dominio documentada para el proyecto, también exige salvaguardas explícitas de transparencia y de integridad en el motor de recomendación, para evitar cualquier percepción de trato preferencial hacia dicho transportista frente a los demás stakeholders del mismo tipo (Starken, Chilexpress).

La relación con Encanto de Cera (ECer) es de doble naturaleza: como stakeholder externo (negocio real afectado por el proyecto) y como recurso de validación interno del equipo, dado que uno de los integrantes co-administra dicho emprendimiento. Esta dualidad se documenta explícitamente para mantener la transparencia del proceso de piloto.